# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**číslo smlouvy objednatele:**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Městská část Praha Šeberov**

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 -Šeberov

IČO: 00241717

DIČ:CZ00241717

V technických věcech: Ing. Pavlína Kollárová

Ve smluvních věcech: Ing. Petra Venturová, starostka

**2. Zhotovitel:**

Registrace:

Smluvní zástupce:

Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

## II.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Údržbové práce a možné napojení dešťové kanalizace (budované v další etapě) na stávající odvodňovací příkop situovaný v Hrnčířských loukách podle Studie spol. d plus projektová a inženýrská a.s., č. zakázky 3957/2017 z 09/2017.

2.  Místo realizace díla: Praha 4 - Šeberov

3.     Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

## III.

## Doba plnění

Termín zahájení: do 5-ti dnů od předání staveniště – předpoklad 1.11.2017

Termín dokončení: nejpozději do 15.12.2017

## IV.

## Cena díla

## Celková cena:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH (Kč) |  |
| DPH 21% (Kč) |  |
| Cena s DPH (Kč) |  |

1.   Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou podanou dne \_\_\_\_\_\_\_a je cenou konečnou, pevnou a nepřekročitelnou vč. DPH.

1. Cena se mění zejména
   1. Při změně předmětu plnění, dodacích a zadávacích podmínek.
   2. O dodatky a vícepráce požadované objednatelem na základě písemné objednávky se stanovením termínu plnění. Akceptace těchto požadavků zhotovitelem je podmíněna dohodou stran o zvýšení ceny.

**V.**

## Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části.

2.    V případě, že bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, resp. zamítne, nejpozději do 7 pracovních dnů po předložení.

4.      Splatnost faktur je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem.

## VI.

## Podmínky provedení díla

## 1.      Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště.

2.      Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v případě:

1. dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
2. nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
3. při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci, za předpokladu, že důvody zastavení prací nebudou na straně zhotovitele.
4. nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

**VII.**

## Přejímání díla

1.     O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

2.     V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.

## VIII.

## Záruční doba

1.     Záruční doba díla je dohodnuta na **36 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jednotlivé části díla.

1. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

## IX.

## Smluvní pokuty

1. Obě strany se dohodly takto:
2. smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to ve **výši 0,1%** z ceny díla za každý den prodlení,
3. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou plateb podle platebních podmínek, a to ve **výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení,

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem vybranému dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

## 2. V případě zjištění vady vyzve objednavatel zhotovitele k jednání o vadách. Zhotovitel je povinen se dostavit k jednání do 7 dnů ode dne obdržení výzvy a odstranit vadu ve lhůtě 14 dnů.

## X.

## Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
2. porušení obecně závazných předpisů,
3. porušení smluvních podmínek,
4. porušení příkazů daných objednatelem,
5. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
6. porušení bezpečnosti práce, zejména vyhl. 324.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností vybraného zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil.

1. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je seznámen s místními poměry stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.

## XI.

## Závěrečná ujednání

1.    Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.    Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb.

3.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet.
2. Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Schváleno usnesením Rady Městské části Praha – Šeberov číslo …………. ze dne ………....

v Praze dne v Praze dne

**................................. …………………..**

za objednatele za zhotovitele